CARELOOP

“创客中国”香港站 2026

Demo 与参赛材料完整改进说明书

基于旧版《Group 5-暖桌Careloop》、TeaVita AI 已提交样本、makerinchina.hk 公开信息及当前 Careloop project

核心判断 Careloop 不需要假装已经拥有市场收入或真实试点；在当前时间节点，新版应把“可运行的软件原型”转化为可信的技术证据，并把线下试点放到赛后路线图。

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 用途 | 内部改稿、Demo 排练、报名材料准备 |
| 目标受众 | 香港站评审、投资者、社区/食堂/物业合作方 |
| 事实基准 | 截至 2026-08-20；所有未验证数据均须标注为假设 |
| 当前产品状态 | Web Demo v0.1.0；支付、AICAN、传送带为 Demo adapter |

来源 / 备注：内部工作版本，不是对外提交稿。提交前请补齐团队主体、香港公司资格、访谈与合作方信息。

# 执行摘要

新版定位 把 Careloop 从“社区自动化餐饮生态概念”改为“面向长者、家属、工作人员和社区食堂的适老智能点餐与履约操作系统”。

## 这次改稿的四个目标

符合香港站公开定位：香港非上市公司、智慧生活/智慧出行、人工智能与大数据、智能装备与机器人等科技领域。

真实呈现当前产品：用新版 UI 做核心 Demo，清楚区分已实现、模拟适配器和未来研发。

补足“空”的内容：用公开市场证据、技术验证证据、可远程完成的验证材料和赛后香港试点设计取代虚构 traction。

提高评委记忆点：在短时间内让评委理解问题、产品、技术闭环、商业路径和下一步合作诉求。

## 一句话版本

Careloop 是一个适老社区餐饮操作系统：让长者用语音或一键完成点餐，让家属可以远程代点，让工作人员可以接管异常订单，让社区食堂可以看见完整履约流程。

## 事实边界

| 证据类型 | 当前可说 | 当前不可说 |
| --- | --- | --- |
| 已实现 | Web 点餐、语音预览、代点、人工协助、订单/后厨/配送状态流转 | 真实支付、真实机器人、真实传送带 |
| 工程验证 | 2 个测试文件、9 个测试通过；build 与 lint 已通过 | 真实用户成功率、真实复购率、真实订单量 |
| 商业假设 | 赛后香港社区试点；食堂/物业/家属三方价值 | 10 个社区、8 个月回本、RMB 500,000 已足以规模化 |
| 未来研发 | 硬件自动化、营养推荐、社区运营数据 | 已形成专利或数据护城河 |

# 一、赛事适配：从学校创客展示转向香港站项目路演

官网目前公开显示，2026 香港站欢迎香港非上市公司参加，覆盖智慧生活与智慧出行、人工智能与大数据、智能装备与机器人、生物医药与健康等领域；赛事目标包括推动创新技术与企业、产业园区、市场和政府政策对接。

| 赛事公开信号 | 对 Careloop 的含义 | Slides 必须出现的证据 |
| --- | --- | --- |
| 香港非上市公司参赛 | 先确认主体资格与报名材料一致 | 公司/团队主体、注册地、负责人和联系人 |
| 技术与产业对接 | 不能只讲情怀，要讲可部署产品 | 系统闭环、实施条件、合作方画像 |
| 香港→内地/大湾区连接 | 香港应成为第一验证场景，但不必在提交前完成线下落地 | 赛后香港试点，再讲大湾区复制 |
| 十强有投资者、企业家和园区对接 | 结尾要提出可执行的合作请求 | 需要远程评审/用户反馈、赛后试点场地和行业伙伴 |

来源 / 备注：官方来源：makerinchina.hk（2026 香港站主页，访问日期 2026-08-20）。历史公开赛事资料也显示，评审重点长期围绕技术/产品、商业模式、行业市场和团队；具体赛制以组委会最新通知为准。

## 建议申报主赛道

主赛道：智慧生活与智慧出行。Careloop 的核心是社区餐饮服务和长者可达性。

技术标签：人工智能与大数据。仅使用“语音意图解析、订单约束、置信度、人工兜底”等可以现场证明的表述。

辅助标签：智能装备与机器人。将自动烹饪、传送和回收定位为未来可插拔的履约模块，不宣称当前已完成。

## 参赛叙事的重心变化

| 旧版叙事 | 新版叙事 |
| --- | --- |
| 我们要建设大湾区自动化社区餐饮生态 | 我们已经做出可运行的适老点餐与履约原型 |
| 机器负责重活，生态负责关怀 | 软件先验证需求，自动化按订单密度逐步接入 |
| 10 个社区、180 天、RMB 500,000 | 提交前做可重复的远程 Demo 验证；赛后再做香港 90 日试点 |
| 复购率和回本期作为成果 | 复购率和单位经济作为赛后待验证的试点 Gate |

# 二、TeaVita AI 样本带来的可借鉴结构

TeaVita AI 的已提交材料有一个明显特点：它把“市场机会、技术依据、产业合作、实际 traction、护城河、路线图、财务和团队”分别变成了可扫描的证据页。Careloop 应借鉴这种证据结构，但不能复制它的真实收入、专利、供应链或合作协议。

| TeaVita 样本中的证据页 | Careloop 的对应模块 | Careloop 当前证据等级 |
| --- | --- | --- |
| Market Disconnect / Opportunity | 香港长者餐饮、数字鸿沟、社区照顾的公开资料与用户访谈 | 需补：外部数据 + 访谈 |
| Scientific Validation | 语音意图解析、订单确认、状态机、错误转人工 | 已有：工程证据 |
| Strategic Alliance | 香港社区/食堂/物业/社福合作方 | 需补：意向或试点联系人 |
| Market Validation & Traction | Demo 使用路径、可用性测试、用户任务完成率 | 需补：小规模测试 |
| Competitive Moat | 安全确认、人机协作、运营流程数据、场景关系 | 部分成立：需避免过早使用 Data Moat |
| Roadmap / Finance / Risk | 赛后香港 90 日试点、单位经济假设、食品/隐私/运营风险 | 可写：必须标注假设 |
| Team | 软件、语音、UI、运营/长者服务能力与缺口 | 需补：角色与外部顾问 |

关键原则 没有数据时，不要用更多形容词填空；应把“我们还不知道什么”写成一个设计良好的验证计划。

## Careloop 可使用的“早期项目证据”

产品证据：新版 UI 的完整端到端演示，而不是只展示概念模型。

工程证据：模块边界、API、状态机、异常路径、自动化测试结果。

可用性证据：至少 5 位目标用户完成任务测试；记录完成时间、错误点和人工介入点。

需求证据：访谈记录、原话、愿意试用/愿意付费/愿意合作的分层结果。

落地证据：赛后试点场景清单、合作方画像、90 日排期和明确成功标准；提交前不宣称已落地。

# 三、旧版 Slides 的主要问题与修改原则

| 问题 | 表现 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 定位过大 | 社区餐饮生态、自动烹饪、冷链、社交、健康、自动回收同时出现 | 收窄到“适老点餐与履约操作系统”；其他作为 roadmap |
| 地域错位 | 香港站材料大量使用 Guangzhou/GBA 10 个社区 | 改为 Hong Kong first，再讲大湾区复制 |
| 证据混级 | 计划、假设、演示和成果混在同一页 | 每页标注：已实现 / 外部依据 / 待验证 |
| 指标空转 | 7 日复购、30 日复购、单机 15 单等没有基线 | 改为试点指标和决策 Gate |
| 财务不一致 | RMB 250,000、RMB 500,000、8 个月回本并存 | 暂不使用精确财务结论；先建立单位经济模板 |
| Demo 位置偏后 | 真实 UI 与系统闭环没有成为早期主证据 | 第 4-5 页就展示新版 UI 和 90 秒 Demo |
| 团队页像演讲分工表 | 主要展示谁负责哪一部分 | 改为“能力—证据—缺口—补齐计划” |

## 必须从旧版删除或降级的表达

“10 个大湾区社区已经试点”——改为“赛后目标：在香港完成 1 个 90 日验证”。

“7 日/30 日复购”——改为“赛后试点期间将追踪 7 日/30 日复购；提交前不虚构结果”。

“约 8 个月回本”——改为“回本期取决于订单密度、人工、场地和食材成本，待试点验证”。

“数据护城河已经形成”——改为“订单偏好和运营数据将成为长期可积累资产”。

“AI 自动烹饪生态”——改为“当前是软件闭环；自动化硬件是后续履约模块”。

# 四、基于当前 project 的真实产品证据

当前 project 的价值不是“已经有市场”，而是已经有一个可演示、可测试、可扩展的服务闭环。新版 Slides 应以此作为最核心的证据。

| 模块 | 当前可演示内容 | 路演说法 |
| --- | --- | --- |
| 顾客点餐 | 菜单、菜品、口味、餐桌选择、订单预览 | 长者可以用低认知负担完成点餐 |
| 语音点餐 | 语音/文字输入，菜品和餐桌意图解析，置信度与候选 | 系统不是盲目执行，而是先理解再确认 |
| 安全确认 | 订单必须经过预览和用户确认后提交 | 避免误识别直接变成错误订单 |
| 为他人点餐 | 家属/代理人模式和待确认订单 | 把“远程关怀”落到可执行订单 |
| 工作人员协助 | 语音失败或未知菜品时转人工 | 适老产品必须有人机协作兜底 |
| 后厨履约 | 后厨任务状态推进，订单与厨房任务关联 | 让前端承诺和后端执行连接起来 |
| 配送模拟 | 传送带任务、合法桌号、配送状态 | 展示未来智能履约接口，但不虚构真实硬件 |
| 工程质量 | 2 个测试文件、9 个测试通过；build/lint 已通过 | 原型不是静态页面，而是可验证软件系统 |

来源 / 备注：内部验证：2026-08-20 在当前 project 运行 npm test、npm run build、npm run lint；测试 2 files / 9 passed，build 与 lint 通过。该结果属于工程验证，不属于用户或商业 traction。

## 技术闭环页建议文案

用户说一句话 → 系统提取菜品、数量、口味和餐桌 → 展示订单预览与置信度 → 用户确认 → 后厨任务生成 → 状态实时更新 → 识别失败时转工作人员。

## 必须主动披露的 Demo 边界

支付目前为模拟适配器，不应在 Slides 中写成已接入真实支付。

AICAN 和传送带为 Demo adapter，不应写成已经连接物理设备。

浏览器语音识别不可用时，当前系统提供文字备用和工作人员帮助路径。

当前 UI 主要验证交互和服务流程，食品安全、真实厨房和配送仍需赛后现场试点。

# 五、新版 12-14 页主路演建议

| 页码 | 建议标题 | 核心内容 | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Careloop：让社区餐饮更容易被长者使用 | 一句话定位、当前原型截图、香港站赛道 | 已实现 + 定位 |
| 2 | 问题不是没有饭，而是点餐、等待和照顾都不连续 | 香港场景、长者/家属/食堂三方痛点 | 外部资料 + 访谈待补 |
| 3 | 现有方案为什么仍然让老人独自承担 | 传统食堂、纯 App、家属代点的缺口 | 分析性判断 |
| 4 | 新版 Careloop UI：长者、家属、工作人员共用一条闭环 | 新版 UI 截图与角色切换 | 已实现 |
| 5 | 90 秒 Demo：从一句话到一份可履约订单 | 现场演示脚本和订单状态变化 | 已实现 |
| 6 | 技术闭环：理解、确认、履约、兜底 | 语音意图、置信度、订单状态机、人工协助 | 已实现/工程验证 |
| 7 | 我们今天已经验证了什么 | 功能清单、测试结果、边界披露 | 已实现 |
| 8 | 我们还没有验证什么 | 付费、复购、真实场地、真实运营成本 | 诚实披露 |
| 9 | Hong Kong First：赛后 90 日验证路线 | 当前不做线下承诺；展示赛后场景、用户、合作方、排期和成功标准 | 赛后计划 |
| 10 | 商业模式：从软件闭环开始，再接入自动化 | 食堂/物业、家属、社区机构的价值和收费假设 | 待验证假设 |
| 11 | 风险与合规：先做低风险可控的服务 | 隐私、食品安全、人工兜底、硬件依赖 | 风险计划 |
| 12 | 团队：我们能做什么，还缺什么 | 技术能力、运营缺口、顾问/合作方需求 | 团队事实 |
| 13 | 我们希望从香港站获得什么 | 远程反馈、导师/投资者、赛后试点场地、食堂/物业伙伴、技术对接 | 明确 Ask |
| 14 | 从香港验证，到大湾区复制 | 90 日后决策 Gate 与长期愿景 | 路线图 |

删减原则 旧版第 17-21 页的规模化试点、财务和补贴内容不必全部删除，可移入附录，并统一标注“项目假设 / 待验证”。

# 六、90 秒现场 Demo 讲稿

Demo 目标不是展示所有功能，而是证明一个完整、可信、可失败恢复的订单闭环。建议使用一个长者角色、一个家属角色和一个工作人员兜底场景。

| 时间 | 动作 | 屏幕必须出现 | 评委应理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 秒 | 介绍李阿姨：视力下降、独居、不会使用复杂 App | 长者模式首页 | 问题是使用门槛，不是没有菜单 |
| 10-25 秒 | 说：“我要一份少盐红烧肉、一碗软一点的小米粥，送到 A12 桌。” | 语音输入/识别结果 | 系统理解自然语言 |
| 25-40 秒 | 展示菜品、数量、口味、餐桌和置信度 | 订单预览 | 系统不会未经确认直接下单 |
| 40-50 秒 | 点击确认 | 订单状态：已确认/制作中 | 前端订单和后厨任务连起来 |
| 50-65 秒 | 切换后厨/配送视图 | 厨房任务、配送状态、桌号 | 存在可执行的运营流程 |
| 65-80 秒 | 故意输入不存在的菜品或模糊语句 | 候选结果/工作人员协助 | 失败时有人机协作兜底 |
| 80-90 秒 | 切换家属代点模式 | 家属代点/待确认订单 | Careloop 不只是一个老人 App |

## Demo 现场不要做的事

不要花大量时间讲自动烹饪机器的内部结构，当前项目没有真实设备证据。

不要把模拟传送带说成真实硬件演示。

不要只展示漂亮 UI 而跳过错误处理和用户确认。

不要在现场依赖不可控的网络或浏览器语音；准备预录视频和文字输入备份。

# 七、内容补强方案：没有市场数据时如何让 Slides 不空

建议把证据分成四个层次，并在每一页右下角用小标签标记：VALIDATED、EXTERNAL SOURCE、DEMO ASSUMPTION、TO VALIDATE。

| 证据层次 | 可以使用的内容 | 不可越界的表述 |
| --- | --- | --- |
| A. 已验证工程事实 | 功能、接口、测试、状态机、错误路径 | 不能称为用户验证或市场验证 |
| B. 外部公开资料 | 香港人口、长者服务、数字鸿沟、餐饮运营资料 | 不能把大市场等同于 Careloop 需求已成立 |
| C. 轻量用户研究 | 访谈、可用性测试、任务完成率、意向登记 | 不能把“喜欢概念”写成“愿意付费” |
| D. 赛后试点计划 | 90 日排期、成功标准、决策 Gate、合作方需求 | 不能写成已经完成的 pilot/traction |

## 当前时间节点可完成的最小证据包

整理当前 project 的功能清单、API 路径、状态机和测试结果，形成 1 页工程验证表。

录制一条 90 秒完整 Demo 视频，并准备文字输入和预录视频作为语音/网络故障备份。

邀请团队外的同学、导师或远程体验者完成同一套 UI 任务；若无法招募，必须将其标记为“未完成”，不能写成用户验证。

把所有未来数字改成目标或假设，并在页脚加入“赛后香港试点验证”的注释。

将长者、家属、食堂和物业访谈列为赛后第一阶段研究，不把未发生的访谈写入本次提交。

## 推荐在 Slides 中呈现的轻量数据

| 指标 | 记录方式 | 可写成什么 |
| --- | --- | --- |
| 任务完成率 | 完成/未完成人数 | “在内部可用性测试中，X/Y 人完成订单预览” |
| 平均完成时间 | 从开始到确认的秒数 | “目标是将首次点餐控制在 X 分钟内” |
| 人工接管率 | 发生错误或求助的次数 | “人工兜底仍是设计的一部分” |
| 最常见错误 | 分类记录 | “主要风险来自菜品别名/口音/桌号确认” |
| 意愿登记 | 愿意试用/愿意付费/愿意合作分层 | “兴趣不等于付费，下一步在试点验证” |

# 八、赛后香港 90 日试点路线（不是当前承诺）

由于当前提交节点不适合进行线下运营，本节只作为赛后落地路线图。当前路演不应声称已经完成试点，也不应把合作方、用户和复购数据写成既成事实。

| 阶段 | 周期 | 目标 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 | 赛后第 1-2 周 | 确定 1 个社区场景、菜单、桌号和工作人员角色 | 试点协议、用户招募、隐私告知 |
| 基线 | 第 3-4 周 | 记录传统点餐时间、错误、人工成本和订单峰值 | Baseline dashboard |
| 小规模运行 | 第 5-8 周 | 让 30-50 位长者/家属使用点餐和代点 | 任务完成率、接管率、满意度 |
| 复购验证 | 第 9-12 周 | 观察再次使用、家属代点和食堂运营负担 | 7 日/30 日复购、单位经济初版 |

## 试点成功标准（建议写成 Gate，而不是承诺结果）

| 优先级 | 指标 | 建议判断方式 |
| --- | --- | --- |
| P1 需求 | 长者愿意完成订单；家属愿意代点 | 达到预设任务完成率和首次使用转化 |
| P2 运营 | 订单能被工作人员接住并完成履约 | 高峰期不出现不可解释的订单丢失 |
| P3 经济 | 每餐毛利、人工和场地成本可测 | 得到单站点盈亏平衡点，而非直接承诺回本 |
| P4 留存 | 7 日/30 日再次使用 | 确认是一次性新鲜感还是日常习惯 |

## 赛后需要的合作方

一个可以接触长者的社区/社福/长者中心。

一个愿意提供菜单、桌号和工作人员流程的社区食堂或餐饮方。

一个可以讨论场地、住户触达和长期运营的物业或社区运营方。

一位长者服务或食品安全顾问，帮助避免把 Demo 直接当成可上线餐饮系统。

# 九、商业模式与财务表达

## 当前阶段的商业模式

| 付费方 | 价值 | 可测试的收费方式 |
| --- | --- | --- |
| 社区食堂/物业 | 减少人工沟通、统一订单和履约状态、提升住户服务 | 站点月费 + 订单服务费 |
| 家属 | 远程代点、查看订单状态、形成照顾记录 | 免费基础功能 + 家属增值服务 |
| 社区机构/社福项目 | 提升长者服务可达性和运营可视化 | 项目采购/服务合同 |
| 后续硬件伙伴 | 把高频、稳定的流程自动化 | 设备接入/运营服务费 |

## 财务页先写“模型”，不要写“结论”

建议在内部版本建立以下变量，所有数字都从香港真实报价、场地和试点数据进入：

| 变量 | 需要收集的事实 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 每餐售价 | 社区食堂菜单、长者可接受价格 | 待访谈/报价 |
| 食材成本率 | 菜单、供应商和损耗 | 待获取 |
| 人工成本 | 点餐协助、厨房、配送、清洁 | 待测量 |
| 场地成本 | 物业/食堂合作模式 | 待谈判 |
| 软件收费 | 站点月费或按单收费的接受度 | 待验证 |
| 盈亏平衡订单量 | 由以上变量计算 | 不要提前写死 |

建议删掉 RMB 500,000、10 个社区和约 8 个月回本，除非能提供一套清晰的香港成本表、供应商报价和订单假设。否则应放入“扩张情景”，不是当前事实。

# 十、风险、隐私和合规表达

| 风险 | 当前风险点 | Demo/试点控制 |
| --- | --- | --- |
| 语音误识别 | 菜品、数量、口味、桌号可能错误 | 预览确认、置信度、候选、人工接管 |
| 老人不会用 | 数字界面增加挫败感 | 大按钮、语音/文字双通道、社区工作人员协助 |
| 订单丢失/状态错误 | 前台和后厨不同步 | 订单状态机、事件记录、人工查询 |
| 隐私 | 家属代点和长者偏好涉及个人数据 | 最小化收集、权限分层、隐私告知、删除/过期机制 |
| 食品安全 | 软件不能替代厨房监管 | 试点使用现有合规食堂和明确责任边界 |
| 硬件依赖 | 自动烹饪或传送设备尚未真实接入 | 人工流程兜底；硬件作为后续接口 |
| 商业不成立 | 用户喜欢但不愿意付费 | 设置停止/优化 Gate，不把情感反馈当收入 |

## 必须使用的诚实表述

“当前版本用于验证点餐与履约服务流程，不构成医疗建议，也不替代食品安全和社区照顾专业人员。任何真实部署均需由场地方、食品服务方和相关顾问共同确认。”

# 十一、团队页与合作诉求

## 团队页改法

| 能力 | 必须展示的证据 | 若当前不足 |
| --- | --- | --- |
| 产品/工程 | 当前 project、API、状态机、测试和 UI | 已有，可直接展示 |
| 语音/AI | 意图解析、置信度、候选和人工兜底 | 已有原型；避免过度称为大模型能力 |
| 长者服务 | 访谈、顾问、社区资源 | 需要补齐外部顾问/合作方 |
| 餐饮运营 | 食堂流程、菜单、厨房、食品安全 | 需要试点方共同设计 |
| 商业化 | 香港首站模型、收费假设、扩张路线 | 由试点结果驱动，不提前承诺规模 |

## 结尾的 Ask 建议

我们当前不把线下试点包装成已发生的成果，而是希望通过香港站获得远程反馈、导师/投资者指导和赛后试点连接：一个社区/长者中心、一个食堂或物业合作方、30-50 位目标用户，以及一位能够指导长者服务和食品安全的伙伴。赛后 90 日，我们再用订单完成、人工介入、复购和单位经济决定是否扩张。

| Ask 类型 | 具体请求 |
| --- | --- |
| 赛后试点场景 | 协助对接一个社区、长者中心、屋苑会所或社区食堂 |
| 当前远程反馈 | 邀请评审、导师、投资者或行业人士体验新版 UI 并指出阻碍 |
| 用户触达 | 协助招募长者、家属和工作人员 |
| 行业合作 | 提供菜单、运营、食品安全和场地流程建议 |
| 技术合作 | 语音、支付、设备接入或数据安全支持 |
| 资本/政策 | 支持赛后 90 日验证，而不是直接支持尚未验证的十站扩张 |

# 十二、实施清单与排练标准

## 提交前必须补齐

确认香港非上市公司/团队主体、报名分类、联系人和公司资料。

把新版 UI 截图和真实 Demo 视频纳入 Slides；准备无网络备份。

若无法在提交前完成真实访谈，不要补造；改为补充可复现 Demo、工程测试和赛后用户研究计划。

把所有数字标成“已验证 / 外部资料 / 假设 / 待验证”。

删掉或降级没有证据的收入、复购、回本、专利、试点和自动化表述。

统一 Careloop、暖桌、Careloop Dining 的品牌名称。

修正英文拼写、双语术语和页面中重复的 AICAN Visual Reference 标识。

准备 90 秒 Demo、7 分钟主讲、5 分钟答辩和 2 分钟故障备份版本；不把线下试点作为当前承诺。

## 答辩高概率问题

| 问题 | 建议回答方向 |
| --- | --- |
| 你们真正自主研发的是什么？ | 当前自主完成的是适老点餐与履约软件闭环；硬件不是当前核心成果，后续通过接口和合作方接入。 |
| 有没有真实老人使用？ | 目前没有规模化线下试点；我们完成了工程原型，当前用可复现 Demo 和工程验证展示能力，赛后再通过香港 90 日试点验证可用性、付费和复购。 |
| 为什么不是普通点餐 App？ | 核心差异是老人场景的语音/一键、确认、人工兜底、家属代点和后厨履约被设计成一条闭环。 |
| AI 在哪里？ | 语音转订单意图、菜品约束、置信度、候选和异常转人工；不把未接入的模型和硬件包装成现成果。 |
| 如何赚钱？ | 先验证食堂/物业的站点服务价值，再测试月费、订单服务费和机构项目采购。 |
| 为什么从香港开始？ | 香港适合验证高密度社区、长者服务和家属代点；验证后再复制到大湾区。 |

## 最终判断标准

路演成功 评委在演示后能准确复述：Careloop 为谁解决什么问题、今天已经做到了什么、还缺什么证据、希望在香港获得什么合作。

# 附录 A：建议使用的证据标签

| 标签 | 含义 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| VALIDATED / 已验证 | 当前 project 或内部工程测试已完成 | 2 个测试文件、9 个测试通过 |
| EXTERNAL SOURCE / 外部资料 | 来自官网、政府、研究或公开报告 | 赛事赛道、时间表、公开人口/行业资料 |
| DEMO ASSUMPTION / Demo 假设 | 为了展示流程的模拟内容 | 传送带、自动烹饪、桌号地图 |
| TO VALIDATE / 待验证 | 需要远程用户反馈或赛后香港场地验证 | 付费、复购、订单密度、人工成本 |

# 附录 B：参考资料

1. Maker in China Hong Kong Chapter 2026 官网：https://makerinchina.hk/（赛事时间、报名对象、科技领域、奖励与对接信息；访问日期 2026-08-20）

2. Hong Kong Digital Policy Office：Maker in China 历届赛事总结：https://www.digitalpolicy.gov.hk/sc/our_work/digital_infrastructure/mainland/maker_in_china/（历届项目、报名规模、产业对接和晋级信息）

3. Maker in China Hong Kong 2025 Contest Review：https://makerinchina.hk/2025/（2025 十强与赛后信息）

4. Careloop 当前 project README：/Users/cj/careloop/README.md（当前 Demo 范围与适配器边界）

5. Careloop 当前 project：/Users/cj/careloop/src/ui/index.html、/Users/cj/careloop/src/api/orders.ts、/Users/cj/careloop/packages/domain/src/voice/index.ts（UI、API、语音意图和状态流转）

6. 旧版 Slides：/Users/cj/careloop/slides/Group 5-暖桌Careloop.pdf（旧版内容基线）

7. TeaVita AI 已提交样本：/Users/cj/careloop/slides/TeaVita AI--Maker in China.pdf（同赛事表达结构参考，不作为 Careloop 事实来源）

文档版本：v1.0 | 编制日期：2026-08-20 | 状态：内部改稿基线