CARELOOP

Maker in China Hong Kong 2026

PPT 优化指导书

以《Group 5-暖桌Careloop》25 页旧版为基线，结合 TeaVita AI 已提交样本、当前 Careloop UI 与香港站公开信息

本指南解决的问题 旧版适合学校创客展示，但当前需要一套更像比赛路演的 PPT：重点突出新版 UI、真实可证明的工程能力，主动说明目前没有线下试点，并把赛后验证写成路线图。

| 使用方式 | 说明 |
| --- | --- |
| 第一部分 | 确定新版 PPT 的叙事、页数、时间和证据规则 |
| 第二部分 | 逐页改稿：旧版页面如何处理、新版页面写什么 |
| 第三部分 | 新版 UI Demo 应如何进入 PPT 和现场演示 |
| 第四部分 | 没有线下试点时，如何填充内容而不造数据 |
| 第五部分 | 排版、素材、讲稿、答辩和提交检查表 |

来源 / 备注：本文是 PPT 修改指导，不是商业计划书或完整融资报告。所有“已验证”内容必须与当前 project 实际能力一致。

# 一、先确定新版 PPT 的比赛任务

新版 PPT 的唯一任务 在有限时间内让评委记住：Careloop 为谁解决什么问题；现在已经跑通了什么；目前还没有什么；为什么值得赛后在香港继续验证。

## 不再追求的目标

不再试图用 25 页覆盖完整的自动化餐饮生态。

不再用未来的复购率、收入、回本期填充当前空白。

不再把自动烹饪、传送带、精准营养写成当前已部署能力。

不再把赛后试点计划写成已经发生的线下成果。

## 新版 PPT 应该证明的四件事

| 问题 | PPT 证据 |
| --- | --- |
| 你们做的是什么？ | 一句话定位 + 一张产品总览图 |
| 产品真的能跑吗？ | 新版 UI + 90 秒端到端 Demo + 工程测试结果 |
| 技术含量在哪里？ | 语音意图、确认机制、状态机、人工兜底 |
| 为什么值得继续？ | 香港站赛后验证路线 + 清晰合作诉求 |

## 建议主版本长度

主 PPT：12-14 页；7 分钟演讲。附录：技术架构、完整财务、风险、旧版概念硬件、未来路线。现场 PPT 只保留评委必须理解的内容。

# 二、旧版 PPT 的总体改造方向

| 旧版特征 | 问题 | 新版处理 |
| --- | --- | --- |
| 25 页、模块很多 | 信息完整但主线分散 | 压缩成 12-14 页；其余进附录 |
| 痛点、生态、机器、社交同时展开 | 评委不清楚当前产品到底是什么 | 先讲软件闭环，再讲硬件 roadmap |
| 广州/GBA 10 社区 | 与香港站第一落点错位 | 改成 Hong Kong first；赛后再做现场验证 |
| 大量“Validation Metrics” | 没有真实基线，容易被追问 | 改成“当前验证/尚未验证/赛后指标”三栏 |
| 木板模型和概念图 | 视觉上像学校作品，技术证据弱 | 新版 UI 截图和真实交互成为主视觉 |
| 团队分工页 | 像内部演讲安排 | 改成能力、证据、缺口、合作需求 |

## 新版 PPT 的叙事弧线

真实问题 → 一个具体用户 → 新版 UI → 语音点餐闭环 → 失败时人工兜底 → 当前工程验证 → 目前没有线下试点 → 赛后香港验证 → 合作诉求。

## 页面标签系统

| 标签 | 放在页脚或右上角 | 使用规则 |
| --- | --- | --- |
| VALIDATED | 已验证 | 当前代码、Demo、测试直接支持 |
| EXTERNAL SOURCE | 外部资料 | 公开网站、政府/行业报告支持 |
| DEMO ASSUMPTION | Demo 假设 | 为了演示流程的模拟内容 |
| TO VALIDATE | 待验证 | 需要用户、场地或商业试点支持 |

# 三、逐页改稿：新版主 PPT 结构

| 新页 | 建议标题与作用 | 必须放的内容 | 素材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Careloop：让社区餐饮更容易被长者使用 | 一句话定位、当前产品状态、赛道 | 新版 UI hero 截图 |
| 2 | 问题不是没有饭，而是点餐、等待和照顾不连续 | 长者、家属、食堂三方的一个具体问题 | 一条用户场景 + 1-2 个有来源数据 |
| 3 | 为什么现有方案仍然有门槛 | 传统食堂、复杂 App、家属代点的缺口 | 三列对比；不要超过 6 个短点 |
| 4 | 新版 Careloop：四个角色，一条订单闭环 | 长者、家属、工作人员、厨房的关系 | 简洁流程图 + UI 缩略图 |
| 5 | 真实 UI：老人模式、家属代点、工作人员模式 | 当前 project 的三种模式和核心页面 | 当前 project 截图 |
| 6 | 90 秒 Demo：从一句话到一份可履约订单 | 语音/文字 → 预览 → 确认 → 厨房 → 配送 → 兜底 | 视频或连续截图 |
| 7 | 技术闭环：理解、确认、履约、兜底 | 意图解析、置信度、订单状态机、人工协助 | 四步技术图 |
| 8 | 我们今天已经验证了什么 | 功能清单、测试结果、Demo 边界 | 工程证据表 |
| 9 | 我们目前还没有验证什么 | 没有线下试点、没有收入/复购/真实成本 | 诚实的“已知/未知”表 |
| 10 | Hong Kong First：赛后验证路线 | 赛后 90 日场景、用户、合作方和指标 | 路线图，不写成已完成成果 |
| 11 | 商业模式：先验证软件价值，再接入自动化 | 食堂/物业、家属、社区机构三方价值 | 收费假设，不给无依据的回本数字 |
| 12 | 风险与人工兜底 | 语音、隐私、食品、硬件和运营风险 | 风险-控制两列 |
| 13 | 团队与缺口 | 做产品的人、当前能力、需要的伙伴 | 能力矩阵 |
| 14 | 我们希望从香港站获得什么 | 远程反馈、导师、投资者、赛后场景与合作方 | 明确 Ask + 结尾句 |

页数取舍 旧版问题、方案、生态、护城河、财务和风险不要全部消失；但凡不能直接服务于 7 分钟主线的内容，都移到附录。

# 四、旧版 25 页逐页处理表

| 旧版页 | 处理 | 新版去向 |
| --- | --- | --- |
| 1 封面 | 保留情感，但减掉成员演讲分工 | 新版第 1 页；只保留定位、UI hero 和一句话 |
| 2-3 痛点/机会 | 保留问题，删除无来源或泛化数字 | 新版第 2 页；补香港资料来源 |
| 4 Decision Preview | 概念功能太多 | 拆成第 4 页角色闭环和第 10 页赛后路线 |
| 5 Customer Opportunity | 保留三方价值，减少形容词 | 新版第 3/11 页 |
| 6 Expose the Gap | 保留对比，但更聚焦软件服务 | 新版第 3 页 |
| 7 B-B-C Ecosystem | 保留关系，但不要先讲完整生态 | 新版第 4 页；加工作人员角色 |
| 8-10 Value Bridge/Video | 木板模型不作为主证据 | 替换为新版 UI Demo；木板放附录 |
| 11 Three-Layer Operating System | 后端/硬件/社交三层过大 | 拆成第 7 页技术闭环 + 第 10 页 roadmap |
| 12 Moat | 删除“已形成数据护城河” | 改成长期积累的运营数据资产，放附录或第 11 页 |
| 13-15 三个场景 | 保留老人/家属/连接，但不用虚构用户画像 | 第 2、4、5 页；用真实或明确标注的 persona |
| 16 空白/视频过渡 | 删除 | 用一页工程证据替代 |
| 17-18 Metrics/Decision Gates | 不要冒充成果 | 新版第 9-10 页，改成未知项和赛后验证 Gate |
| 19 Financial Baseline | 删除 8 个月回本结论 | 附录；只保留成本变量和待验证模型 |
| 20 Risk | 保留并提前 | 新版第 12 页，重点突出人工兜底/隐私 |
| 21 Ask & Fund Allocation | 融资比例和 10 社区不适配当前证据 | 新版第 14 页，改成合作/反馈/赛后试点 Ask |
| 22-23 Summary/Close | 保留温度，但避免大而空 | 新版第 14 页；结尾回到可运行 Demo |
| 24-25 Appendix | 保留为答辩材料 | 技术、数据模型、状态机、财务、未来硬件 |

# 五、新版 UI 应如何进入 PPT

## 第 5 页：产品总览

不要放一张很小的完整网页截图。建议选三张裁切图，分别展示老人模式、家属代点、工作人员模式；每张图只配一个动作句。

| 截图 | 旁边只写一句话 |
| --- | --- |
| 老人模式 | 大按钮、语音/文字双通道，先预览再确认 |
| 家属代点 | 子女可以远程创建订单，但仍保留收餐人确认 |
| 工作人员模式 | 识别失败时转人工，不把长者卡在错误页面 |

## 第 6 页：用一条订单贯穿 Demo

示例话术： “我要一份少盐红烧肉、一碗软一点的小米粥，送到 A12 桌。”

| 镜头/截图 | 屏幕标签 | 不要写成 |
| --- | --- | --- |
| 语音输入 | 正在识别 | AI 已经完全理解老人 |
| 订单预览 | 识别结果 + 置信度 | 识别准确率 100% |
| 用户确认 | 确认后才提交 | 自动下单 |
| 后厨任务 | 已发送至厨房 | 真实厨房已自动烹饪 |
| 配送状态 | Demo 配送状态 | 真实传送带已部署 |
| 异常转人工 | 需要工作人员帮助 | 系统不会出错 |

## 第 8 页：工程证据截图

测试结果：2 个测试文件、9 个测试通过。

构建结果：TypeScript build 通过；lint 通过。

可展示的模块：语音会话、订单确认、工作人员协助、后厨状态、配送状态。

可展示的边界：支付、AICAN 和传送带为 Demo adapter，不接真实扣款或物理设备。

# 六、没有线下试点时，PPT 如何补内容

不要补造 traction 没有线下操作并不等于 PPT 只能是空的。应把“市场 traction”换成“产品证据 + 可复现 Demo + 明确未知项 + 赛后验证路线”。

| 旧版空白位置 | 当前可替换内容 | 证据标签 |
| --- | --- | --- |
| 用户验证 | 目标用户场景、问题假设、赛后研究设计 | TO VALIDATE |
| 市场 traction | 当前 Demo 运行路径、工程测试、构建结果 | VALIDATED |
| 战略合作 | 需要的香港伙伴画像和合作方式 | TO VALIDATE |
| 财务结果 | 单位经济变量和需要获取的报价 | DEMO ASSUMPTION |
| 护城河 | 安全确认、人机协作、运营流程和可积累数据 | ROADMAP |
| 香港落地 | 赛后 90 日路线图，不写成已落地 | TO VALIDATE |

## 第 9 页建议直接使用的文字

当前阶段，我们已完成一个可运行的端到端原型，但尚未进行真实社区线下试点。因此，我们不把复购率、订单量和回本期写成成果；本次 Demo 重点证明产品流程和工程闭环，赛后再在香港场景验证用户、运营和单位经济。

## 赛后路线图页应写什么

| 阶段 | PPT 表达 |
| --- | --- |
| 现在 | 完成软件 Demo、异常路径和可复现演示 |
| 赛后 0-30 日 | 远程访谈/用户测试、确认合作场景、确定菜单与流程 |
| 赛后 31-60 日 | 小规模真实场景测试，观察任务完成和人工介入 |
| 赛后 61-90 日 | 观察再次使用、成本和合作方意愿，决定优化或扩张 |

# 七、7 分钟路演节奏与讲稿分配

| 时间 | 页 | 讲什么 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00-0:30 | 1 | 一句话定位 + 当前 UI | 让评委知道项目是什么 |
| 0:30-1:10 | 2-3 | 一个老人、一个家属、一个食堂的具体问题 | 建立必要性 |
| 1:10-2:00 | 4-5 | 四角色闭环 + 新版 UI | 解释产品 |
| 2:00-3:30 | 6 | 完整 90 秒 Demo | 证明产品能跑 |
| 3:30-4:20 | 7-8 | 技术闭环、工程测试、Demo 边界 | 证明不是静态概念 |
| 4:20-5:00 | 9 | 诚实说明目前没有线下试点 | 建立可信度 |
| 5:00-6:10 | 10-12 | 赛后路线、商业假设、风险控制 | 证明可落地 |
| 6:10-6:45 | 13 | 团队能力与缺口 | 证明执行者可靠 |
| 6:45-7:00 | 14 | 明确 Ask + 一句话收束 | 让评委知道下一步如何帮助 |

## 结尾建议

Careloop 不是今天就宣称已经解决社区养老餐饮，而是已经把最关键的点餐与履约闭环做成了可运行原型。我们希望通过香港站获得反馈和赛后场景，把一个可用的 Demo 变成一个被真实长者持续使用的服务。

## 答辩时的统一口径

没有线下试点：直接承认，不绕。

没有真实收入：直接承认，不用预测收入替代。

当前价值：可运行的软件闭环和可控的人工兜底。

下一步：赛后香港场景验证，而不是当前节点强行扩张。

# 八、PPT 视觉与排版规范

| 项目 | 建议 |
| --- | --- |
| 颜色 | 保留暖桌的珊瑚红/深蓝，但新版以 UI 的青绿色为产品主色；每页最多 2 个强调色 |
| 标题 | 一页一个结论，不写“Core Validation Metrics”这类泛标题，改成“我们今天已经验证了什么” |
| 文字 | 中文为主，英文只保留赛道、模块和关键术语；避免中英双栏造成密度过高 |
| 截图 | UI 截图必须放大到评委能看清按钮、状态和订单结果；不使用整页小图 |
| 流程图 | 最多 4-6 个节点；箭头先表达“用户动作”，再表达“系统状态” |
| 数据 | 每个数字都带来源或标签；没有来源就不做大字号 KPI |
| 页脚 | 统一使用 VALIDATED / EXTERNAL SOURCE / TO VALIDATE / DEMO ASSUMPTION |
| 附录 | 硬件概念、财务细节、完整 API、风险矩阵和旧版长文案全部放附录 |

## 建议删除的视觉元素

重复出现的 “Visual Reference / AICAN” 组件。

与当前产品无关的自动化烹饪示意图。

过度装饰的大段英文口号和 3D 概念图。

没有数据支撑的巨大数字，如 70%、15 单/日、8 个月回本。

成员姓名与演讲分工占据封面主要空间。

# 九、最终改稿检查表

## 内容检查

第 1 页是否在 10 秒内说清楚 Careloop 是什么？

第 4-6 页是否使用当前 project 的新版 UI，而不是旧木板模型？

是否有一个完整订单贯穿语音、确认、厨房、配送和人工兜底？

是否明确写出当前没有线下试点？

是否把赛后试点写成 roadmap，而不是已完成成果？

是否删除没有来源的市场数字和没有依据的财务结论？

是否明确区分已实现、Demo 假设和待验证？

是否有明确的香港站 Ask，而不是泛泛地说需要融资？

## Demo 检查

准备在线 Demo、预录视频、文字输入三套模式。

演示一次正常订单和一次失败转人工。

确认每个按钮、菜品、桌号和状态在演示数据中都能稳定复现。

现场不依赖真实支付、真实机器人或真实传送带。

演讲者知道每一页的“已验证/待验证”边界。

## 文件检查

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| 主 PPT PDF | 比赛提交/演讲版，12-14 页 |
| 主 PPT 可编辑源文件 | 修改、排练和现场切换 |
| Demo 视频 | 网络或浏览器不可用时的备份 |
| 一页技术事实表 | 答辩时说明当前版本边界 |
| 一页赛后路线图 | 说明没有线下试点时的下一步 |

来源 / 备注：主要参考：makerinchina.hk（2026 香港站官网）；Hong Kong Digital Policy Office 历届赛事总结；/Users/cj/careloop/slides/Group 5-暖桌Careloop.pdf；/Users/cj/careloop/slides/TeaVita AI--Maker in China.pdf；当前 project 的 README、UI、API、voice domain 和测试结果。

版本：PPT Guide v1.0 | 日期：2026-08-20 | 用途：Careloop 香港站新版 PPT 改稿与排练